# Exchange Online移行プロジェクト

# 本番環境 構築・設定手順書

| 文書番号 | EXO-PROC-PROD-001 |
| --- | --- |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026年01月20日 |
| 作成者 |  |

# 改訂履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/01/20 | 初版作成 |  |

# 目次

1. 概要

2. 作業前提条件

3. Phase 1: 事前準備・棚卸し

4. Phase 2: EXO箱作り

5. Phase 3: ルーティング変更

6. Phase 4: 検証

7. 切り戻し手順

8. トラブルシューティング

Appendix A: スクリプト一覧

Appendix B: 必要権限一覧

# 1. 概要

## 1.1 本書の目的

本書は、Exchange Online移行プロジェクトにおける本番環境の構築および設定手順を記載する。作業担当者は本書に従って本番環境の設定を実施し、メールシステムをExchange Onlineへ移行する。

## 1.2 作業概要

本番環境での作業は以下のフェーズで実施する:

Phase 1: 事前準備・棚卸し - 現行環境の情報収集、前提条件確認、ADスキーマ拡張

Phase 2: EXO箱作り - ADメール属性設定、EXOコネクタ・Transport Rule作成、ライセンス付与

Phase 3: ルーティング変更 - Accepted Domain変更、DMZ SMTPルーティング変更

Phase 4: 検証 - メールフロー検証、切り戻し確認

## 1.3 対象読者

システム管理者（Windows Server / Active Directory）

インフラ担当者（Linux / Postfix）

Microsoft 365管理者

プロジェクトマネージャー

## 1.4 関連文書

ExchangeOnline移行プロジェクト要件定義書（案）

ExchangeOnline移行プロジェクト基本設計書（案）

ExchangeOnline移行プロジェクト実践ガイド

検証環境 構築・設定手順書

# 2. 作業前提条件

## 2.1 環境情報の確認

作業開始前に、config/environment.yaml に環境情報が正しく設定されていることを確認する。

| 設定項目 | 設定例 | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
| テナントID | xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | □ |
| EXO MXエンドポイント | contoso-co-jp.mail.protection.outlook.com | □ |
| 移行対象ドメイン | example.co.jp | □ |
| ADドメイン | contoso.local | □ |
| スキーママスターDC | dc01.contoso.local | □ |
| AWS DMZ SMTPホスト | dmz-smtp.aws.example.com | □ |
| 内部DMZ SMTPホスト | dmz-smtp.internal.example.co.jp | □ |

## 2.2 必要な権限

本番作業には以下の権限が必要。作業開始前に権限取得を完了しておくこと。

| カテゴリ | 必要な権限 | 取得状況 |
| --- | --- | --- |
| Active Directory | Domain Admins または Account Operators | □ |
| ADスキーマ拡張 | Schema Admins + Enterprise Admins | □ |
| Exchange Online | Exchange Administrator | □ |
| Microsoft Graph | User.ReadWrite.All, Group.ReadWrite.All | □ |
| Linux (Postfix) | root または sudo権限 | □ |

## 2.3 作業前チェックリスト

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | 検証環境での手順検証が完了していること |  |
| □ | environment.yaml に環境情報が正しく設定されていること |  |
| □ | 必要な権限がすべて取得済みであること |  |
| □ | 移行対象ユーザーリスト（CSV）が準備されていること |  |
| □ | 移行対象ドメインリスト（domains.txt）が準備されていること |  |
| □ | ADバックアップを取得済みであること |  |
| □ | 作業時間帯が確保されていること（メンテナンス時間帯推奨） |  |
| □ | 切り戻し手順書を確認済みであること |  |

# 3. Phase 1: 事前準備・棚卸し

## 3.1 前提条件チェック

手順3.1.1: 全体チェック実行

前提条件チェックスクリプトを実行し、環境が要件を満たしていることを確認する。

.\execution\phase1-preparation\Test-Prerequisites.ps1 -All

※注意: チェック結果はprereq_check/<timestamp>/に出力される。

## 3.2 棚卸し実行

現行環境の情報を収集する。収集した情報は移行作業の入力データとして使用する。

手順3.2.1: AD棚卸し

Active Directoryのユーザー・グループ情報を収集する。

.\inventory\Collect-ADInventory.ps1 -OutRoot C:\EXO-Migration\Output\inventory

手順3.2.2: Entra ID棚卸し

Entra IDのユーザー・ライセンス情報を収集する。

.\inventory\Collect-EntraInventory.ps1 -OutRoot C:\EXO-Migration\Output\inventory

手順3.2.3: EXO棚卸し

Exchange Onlineの受信者・コネクタ情報を収集する。

.\inventory\Collect-EXOInventory.ps1 -OutRoot C:\EXO-Migration\Output\inventory

手順3.2.4: Linux環境棚卸し

Postfix/Courier IMAP設定を収集する（対象サーバーにSSH接続して実行）。

# Postfixサーバーで実行
sudo bash inventory/collect_postfix.sh /tmp/inventory

# Courier IMAPサーバーで実行
sudo bash inventory/collect_courier_imap.sh /tmp/inventory

# DMZ SMTPサーバーで実行
sudo bash inventory/collect_smtp_dmz.sh /tmp/inventory

## 3.3 紛れ検出・対処

手順3.3.1: 紛れ受信者検出

EXOに意図せず存在する受信者（紛れ）を検出する。

.\analysis\Detect-StrayRecipients.ps1 `
  -ExoRecipientsCsv C:\EXO-Migration\Output\inventory\exo_*\recipients.csv `
  -AdUsersCsv C:\EXO-Migration\Output\inventory\ad_*\ad_users_mailattrs.csv `
  -TargetDomainsFile domains.txt

手順3.3.2: 紛れ対処計画作成

検出された紛れに対する対処計画を作成する。

.\analysis\Plan-RecipientRemediation.ps1 `
  -StrayReportPath C:\EXO-Migration\Output\stray_report\*\strays_action_required.csv `
  -AutoClassify

※注意: 出力されたremediation_plan.csvを確認し、対処方針を承認すること。

手順3.3.3: 紛れ対処実行（WhatIfモード）

対処計画に基づき、WhatIfモードで対処内容を確認する。

.\analysis\Invoke-RecipientRemediation.ps1 `
  -RemediationPlanPath C:\EXO-Migration\Output\remediation_plan\*\remediation_plan.csv `
  -WhatIfMode

手順3.3.4: 紛れ対処実行（本番）

確認後、本番実行する。

.\analysis\Invoke-RecipientRemediation.ps1 `
  -RemediationPlanPath C:\EXO-Migration\Output\remediation_plan\*\remediation_plan.csv

## 3.4 ADスキーマ拡張

※既にADスキーマが拡張済みの場合はスキップ。スキーマバージョンは棚卸しのschema_version.txtで確認可能。

手順3.4.1: スキーマ拡張実行

スキーママスターDCでスキーマ拡張を実行する。

.\execution\phase1-preparation\Invoke-ExchangeSchemaPrep.ps1 `
  -SetupExePath D:\ExchangeSetup\Setup.exe `
  -OrganizationName "Contoso"

※注意: Schema Admins + Enterprise Admins権限が必要。実行はスキーママスターDCで行うこと。

## 3.5 EXO設定スナップショット

手順3.5.1: 変更前スナップショット取得

変更作業前のEXO設定をスナップショットとして保存する。

.\inventory\Export-EXOConfigSnapshot.ps1 -SnapshotName "before_migration"

※注意: 切り戻し時の参照用として保存しておく。

## 3.6 Phase 1 完了チェックリスト

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | Test-Prerequisites.ps1 が全てPassしていること |  |
| □ | 棚卸しデータが正常に出力されていること |  |
| □ | 紛れ検出・対処が完了していること |  |
| □ | ADスキーマ拡張が完了していること（必要な場合） |  |
| □ | EXO設定スナップショットを取得済みであること |  |

# 4. Phase 2: EXO箱作り

## 4.1 SMTP重複チェック

手順4.1.1: 重複チェック実行

投入予定のメールアドレスがADやEXOに重複していないことを確認する。

.\analysis\Test-SmtpDuplicates.ps1 `
  -CsvPath mail_addresses.csv `
  -AdUsersCsv C:\EXO-Migration\Output\inventory\ad_*\ad_users_mailattrs.csv

※注意: 重複が検出された場合は、対処完了後に再実行すること。

## 4.2 ADメール属性投入

手順4.2.1: 属性投入（WhatIfモード）

WhatIfモードで投入内容を確認する。

.\execution\phase2-setup\Set-ADMailAddressesFromCsv.ps1 `
  -CsvPath mail_addresses.csv `
  -WhatIfMode

手順4.2.2: 属性投入（本番）

確認後、本番実行する。

.\execution\phase2-setup\Set-ADMailAddressesFromCsv.ps1 `
  -CsvPath mail_addresses.csv

※注意: Entra ID Connect同期後、EXOにメールボックスが作成されることを確認する。

## 4.3 EXOコネクタ作成

手順4.3.1: コネクタ作成（WhatIfモード）

WhatIfモードで作成内容を確認する。

.\execution\phase2-setup\New-EXOConnectors.ps1 `
  -OnPremDmzSmtpHost "dmz-smtp.internal.example.co.jp" `
  -AwsDmzSmtpIP "203.0.113.10" `
  -TargetDomainsFile domains.txt `
  -WhatIfMode

手順4.3.2: コネクタ作成（本番）

確認後、本番実行する。

.\execution\phase2-setup\New-EXOConnectors.ps1 `
  -OnPremDmzSmtpHost "dmz-smtp.internal.example.co.jp" `
  -AwsDmzSmtpIP "203.0.113.10" `
  -TargetDomainsFile domains.txt

作成されるコネクタ:

| コネクタ名 | 種類 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| To-MailSecurity-Service | Outbound | 送信セキュリティサービス経由（導入時のみ） |
| To-OnPrem-DMZ-Fallback | Outbound | 未移行ユーザーへのフォールバック |
| From-AWS-DMZ-SMTP | Inbound | AWS DMZ SMTPからの受信許可 |

## 4.4 Transport Rule作成

手順4.4.1: Transport Rule作成

メールフロー制御用のTransport Ruleを作成する。

.\execution\phase2-setup\New-EXOTransportRules.ps1 `
  -TargetDomainsFile domains.txt `
  -WhatIfMode

# 確認後、本番実行
.\execution\phase2-setup\New-EXOTransportRules.ps1 `
  -TargetDomainsFile domains.txt

## 4.5 ライセンスグループへのユーザー追加

手順4.5.1: ユーザー追加（WhatIfモード）

WhatIfモードで追加内容を確認する。

.\execution\phase2-setup\Add-UsersToLicenseGroup.ps1 `
  -CsvPath migration_users.csv `
  -GroupName "EXO-License-Pilot" `
  -WhatIfMode

手順4.5.2: ユーザー追加（本番）

確認後、本番実行する。

.\execution\phase2-setup\Add-UsersToLicenseGroup.ps1 `
  -CsvPath migration_users.csv `
  -GroupName "EXO-License-Pilot"

※注意: グループベースライセンスにはEntra ID Premium P1以上が必要。

## 4.6 Phase 2 完了チェックリスト

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | SMTP重複チェックがPassしていること |  |
| □ | ADメール属性が正常に投入されていること |  |
| □ | Entra ID同期後、EXOにメールボックスが作成されていること |  |
| □ | EXOコネクタが正常に作成されていること |  |
| □ | Transport Ruleが正常に作成されていること |  |
| □ | 対象ユーザーにライセンスが付与されていること |  |

# 5. Phase 3: ルーティング変更

★重要: 本フェーズでメールルーティングが変更される。作業前に切り戻し手順を確認し、緊急連絡先を確認しておくこと。

## 5.1 テスト用メールボックス作成（オプション）

手順5.1.1: テストメールボックス作成

テストドメインでメールフローを検証するためのテストメールボックスを作成する。

.\execution\phase3-routing\New-TestMailboxes.ps1 `
  -TestDomain "test.contoso.co.jp" `
  -Count 3

## 5.2 Accepted Domain変更

手順5.2.1: Accepted Domain変更（WhatIfモード）

WhatIfモードで変更内容を確認する。

.\execution\phase3-routing\Set-AcceptedDomainType.ps1 `
  -DomainsFile domains.txt `
  -DomainType InternalRelay `
  -WhatIfMode

手順5.2.2: Accepted Domain変更（本番）

確認後、本番実行する。対象ドメインがInternal Relayに変更され、未移行ユーザーへのフォールバックが有効になる。

.\execution\phase3-routing\Set-AcceptedDomainType.ps1 `
  -DomainsFile domains.txt `
  -DomainType InternalRelay

## 5.3 DMZ SMTP ルーティング変更

手順5.3.1: ルーティング変更（ドライラン）

AWS DMZ SMTPサーバーにSSH接続し、ドライランで変更内容を確認する。

# AWS DMZ SMTPサーバーで実行
sudo bash execution/phase3-routing/Set-DmzSmtpRouting.sh \
  -d domains.txt \
  -m tenant.mail.protection.outlook.com \
  -n

手順5.3.2: ルーティング変更（本番）

確認後、本番実行する。移行対象ドメイン宛のメールがExchange Onlineにルーティングされるようになる。

sudo bash execution/phase3-routing/Set-DmzSmtpRouting.sh \
  -d domains.txt \
  -m tenant.mail.protection.outlook.com

※注意: 変更前のtransportファイルは自動的にバックアップされる。

## 5.4 Phase 3 完了チェックリスト

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | Accepted DomainがInternal Relayに変更されていること |  |
| □ | DMZ SMTPのtransport設定が変更されていること |  |
| □ | テストメールの送受信が成功すること |  |

# 6. Phase 4: 検証

## 6.1 メールフロー検証

手順6.1.1: テストメール送信

各パターンでテストメールを送信し、正常に配送されることを確認する。

.\lab-env\Send-TestEmail.ps1 -To "user@example.co.jp" -Subject "移行テスト"

手順6.1.2: メールフローマトリクス検証

全テストケースの配送結果を検証する。

.\execution\phase4-validation\Test-MailFlowMatrix.ps1 `
  -TestCasesFile test_cases.csv `
  -LookbackHours 24

## 6.2 検証パターン

| テストID | パターン | 内容 |
| --- | --- | --- |
| TC001 | 内部→内部（EXO） | EXOユーザー同士の送受信 |
| TC002 | 内部→外部 | EXOユーザーから外部への送信 |
| TC003 | 外部→内部 | 外部からEXOユーザーへの受信 |
| TC004 | 内部→未移行 | EXOユーザーから未移行ユーザーへ（フォールバック） |

## 6.3 変更後スナップショット

手順6.3.1: 変更後スナップショット取得

変更後のEXO設定をスナップショットとして保存する。

.\inventory\Export-EXOConfigSnapshot.ps1 -SnapshotName "after_migration"

## 6.4 Phase 4 完了チェックリスト

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | 全テストパターンでメール送受信が成功すること |  |
| □ | Message Traceで配送経路が期待通りであること |  |
| □ | エラーメールが発生していないこと |  |
| □ | 変更後スナップショットを取得済みであること |  |

# 7. 切り戻し手順

問題発生時の切り戻し手順を以下に示す。切り戻しは逆順（Phase 3 → Phase 2の順）で実施する。

## 7.1 Phase 3 切り戻し（ルーティング復元）

手順7.1.1: DMZ SMTPルーティング復元

AWS DMZ SMTPサーバーのtransport設定を復元する。

# AWS DMZ SMTPサーバーで実行
sudo bash execution/rollback/Restore-DmzSmtpRouting.sh --latest

手順7.1.2: Accepted Domain復元

Accepted DomainをAuthoritativeに戻す。

.\execution\rollback\Restore-AcceptedDomainType.ps1 `
  -DomainsFile domains.txt

## 7.2 Phase 2 切り戻し（EXOコネクタ削除）

手順7.2.1: EXOコネクタ削除

作成したコネクタを削除する。

.\execution\rollback\Undo-EXOConnectors.ps1

## 7.3 切り戻し後の確認

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | DMZ SMTPのtransport設定が元に戻っていること |  |
| □ | Accepted DomainがAuthoritativeに戻っていること |  |
| □ | EXOコネクタが削除されていること |  |
| □ | 現行環境でメール送受信が正常に動作すること |  |

# 8. トラブルシューティング

| 症状 | 対処方法 |
| --- | --- |
| スクリプト実行時に権限エラー | 必要な権限が付与されているか確認。接続情報（Connect-ExchangeOnline等）を確認。 |
| Entra ID同期が完了しない | Synchronization Service Managerでエラーを確認。強制同期: Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta |
| メールボックスが作成されない | ライセンスが付与されているか確認。proxyAddresses属性が正しく設定されているか確認。 |
| コネクタ作成に失敗 | 同名のコネクタが既存でないか確認。Get-InboundConnector / Get-OutboundConnectorで確認。 |
| メールがループする | Transport Ruleのループ防止設定を確認。X-EXO-Loop-Markerヘッダが付与されているか確認。 |
| 未移行ユーザー宛が届かない | Accepted DomainがInternal Relayになっているか確認。フォールバックコネクタが正常か確認。 |
| 外部宛メールが届かない | 送信コネクタの設定を確認。SPF/DKIM/DMARCレコードを確認。 |

# Appendix A: スクリプト一覧

## 棚卸し (inventory/)

| スクリプト名 | 説明 |
| --- | --- |
| Collect-ADInventory.ps1 | AD棚卸し |
| Collect-EntraInventory.ps1 | Entra ID棚卸し |
| Collect-EXOInventory.ps1 | EXO棚卸し |
| Collect-DNSRecords.ps1 | DNS棚卸し |
| Export-EXOConfigSnapshot.ps1 | EXO設定スナップショット |
| collect_postfix.sh | Postfix設定収集 |
| collect_courier_imap.sh | Courier IMAP設定収集 |
| collect_smtp_dmz.sh | DMZ SMTP設定収集 |

## 分析 (analysis/)

| スクリプト名 | 説明 |
| --- | --- |
| Detect-StrayRecipients.ps1 | 紛れ受信者検出 |
| Plan-RecipientRemediation.ps1 | 紛れ対処計画 |
| Invoke-RecipientRemediation.ps1 | 紛れ対処実行 |
| Test-SmtpDuplicates.ps1 | SMTP重複チェック |

## 実行 - Phase 1 (execution/phase1-preparation/)

| スクリプト名 | 説明 |
| --- | --- |
| Test-Prerequisites.ps1 | 前提条件チェック |
| Invoke-ExchangeSchemaPrep.ps1 | ADスキーマ拡張 |

## 実行 - Phase 2 (execution/phase2-setup/)

| スクリプト名 | 説明 |
| --- | --- |
| New-ADUsersFromCsv.ps1 | ADユーザー作成 |
| New-EntraUsersFromCsv.ps1 | Entra IDユーザー作成 |
| Set-ADMailAddressesFromCsv.ps1 | ADメール属性投入 |
| New-EXOConnectors.ps1 | EXOコネクタ作成 |
| New-EXOTransportRules.ps1 | Transport Rule作成 |
| Add-UsersToLicenseGroup.ps1 | ライセンスグループ追加 |

## 実行 - Phase 3 (execution/phase3-routing/)

| スクリプト名 | 説明 |
| --- | --- |
| Set-AcceptedDomainType.ps1 | Accepted Domain変更 |
| Set-DmzSmtpRouting.sh | DMZ SMTPルーティング変更 |
| Set-PostfixRouting.sh | Postfixルーティング変更 |
| New-TestMailboxes.ps1 | テストメールボックス作成 |

## 実行 - Phase 4 (execution/phase4-validation/)

| スクリプト名 | 説明 |
| --- | --- |
| Test-MailFlowMatrix.ps1 | メールフロー検証 |

## 切り戻し (execution/rollback/)

| スクリプト名 | 説明 |
| --- | --- |
| Undo-EXOConnectors.ps1 | コネクタ削除 |
| Restore-AcceptedDomainType.ps1 | Accepted Domain復元 |
| Restore-DmzSmtpRouting.sh | DMZ SMTPルーティング復元 |
| Restore-PostfixRouting.sh | Postfixルーティング復元 |

# Appendix B: 必要権限一覧

| スクリプト | 必要な権限 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Collect-ADInventory.ps1 | Domain Users | 読み取りのみ |
| Collect-EntraInventory.ps1 | User.Read.All, Group.Read.All | Graph API |
| Collect-EXOInventory.ps1 | View-Only Organization Management | EXO読み取り専用 |
| Invoke-ExchangeSchemaPrep.ps1 | Schema Admins + Enterprise Admins | ★最高権限 |
| Set-ADMailAddressesFromCsv.ps1 | Domain Admins | 属性変更 |
| New-EXOConnectors.ps1 | Exchange Administrator | コネクタ作成 |
| New-EXOTransportRules.ps1 | Exchange Administrator | ルール作成 |
| Add-UsersToLicenseGroup.ps1 | Group.ReadWrite.All | Graph API |
| Set-AcceptedDomainType.ps1 | Exchange Administrator | ドメイン設定変更 |
| Set-DmzSmtpRouting.sh | root / sudo | Postfix設定変更 |
| Test-MailFlowMatrix.ps1 | View-Only Organization Management | Message Trace |

以上