# Exchange Online移行プロジェクト

# 検証環境 構築・設定手順書

| 文書番号 | EXO-PROC-LAB-001 |
| --- | --- |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026年01月20日 |
| 作成者 |  |

# 改訂履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/01/20 | 初版作成 |  |

# 目次

1. 概要

2. 作業前提条件

3. 検証環境構成

4. 事前準備

5. Hyper-V環境構築

6. Active Directory構築

7. Docker環境構築

8. Entra ID Connect設定

9. Exchange Online設定

10. メールフロー設定

11. 動作確認

12. トラブルシューティング

# 1. 概要

## 1.1 本書の目的

本書は、Exchange Online移行プロジェクトにおける検証環境の構築および設定手順を記載する。作業担当者は本書に従って検証環境を構築し、移行作業のリハーサルおよび手順検証を実施する。

## 1.2 検証環境の目的

暗黙知の可視化: 実際に環境を構築・運用し、現行環境の暗黙知を洗い出す

スクリプト・手順の妥当性検証: 本番投入前にスクリプトと手順書の動作を確認

課題の早期発見: 移行作業における潜在的な問題を事前に特定

## 1.3 対象読者

本書の対象読者は以下の通り:

システム管理者（Windows Server / Active Directory）

インフラ担当者（Linux / Docker）

Microsoft 365管理者

# 2. 作業前提条件

## 2.1 必要なスキル・知識

| 分野 | 必要なスキル・知識 |
| --- | --- |
| Windows Server | Hyper-V管理、Active Directory管理、PowerShell基礎 |
| Linux | 基本的なコマンド操作、Postfix設定理解 |
| Docker | Docker Desktopの操作、docker-composeの使用 |
| Microsoft 365 | Entra ID管理、Exchange Online管理 |
| ネットワーク | DNS、SMTP、メールフロー概念の理解 |

## 2.2 必要な権限

検証環境構築には以下の権限が必要:

物理端末のローカル管理者権限（Hyper-V有効化）

Microsoft 365試験テナントのグローバル管理者権限

Active Directory: Domain Admins権限

## 2.3 作業前チェックリスト

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | 物理端末の要件を満たしていること（CPU 8コア以上、メモリ32GB以上、SSD 500GB以上） |  |
| □ | Docker Desktopインストーラを取得済みであること |  |
| □ | Windows Server 2022 ISOを取得済みであること |  |
| □ | Microsoft 365試験テナントを準備済みであること |  |
| □ | テスト用カスタムドメインの追加が可能であること |  |

# 3. 検証環境構成

## 3.1 システム構成図

検証環境は、1台の物理Windows端末上にHyper-V仮想マシン（3台）とDockerコンテナを配置する構成とする。

| コンポーネント | ホスト名 | 役割 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hyper-V VM1 | DC01 | プライマリドメインコントローラー | AD DS, DNS |
| Hyper-V VM2 | DC02 | レプリカドメインコントローラー | AD DS, DNS |
| Hyper-V VM3 | AADC01 | Entra ID Connect | 同期サーバー |
| Docker | courier-imap | メールボックスサーバー | IMAP :143, :993 |
| Docker | postfix-hub | 内部SMTPハブ | SMTP :25, :587 |
| Docker | dmz-aws | 外部受口SMTP | SMTP :2525 |
| Docker | dmz-internal | EXOフォールバックSMTP | SMTP :2526 |

## 3.2 ネットワーク構成

| VM/コンテナ | IPアドレス | ネットワーク | DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| DC01 | 192.168.100.10 | EXO-Lab-Internal | 127.0.0.1, 192.168.100.11 |
| DC02 | 192.168.100.11 | EXO-Lab-Internal | 192.168.100.10, 127.0.0.1 |
| AADC01 | 192.168.100.20 | EXO-Lab-Internal | 192.168.100.10, 192.168.100.11 |
| Docker Network | 172.20.0.0/16 | exo-lab-network | - |

# 4. 事前準備

## 4.1 ソフトウェア取得

社内コンプライアンスに従い、以下のソフトウェアを所定の配置先から取得する。

| ソフトウェア | バージョン | 取得先 |
| --- | --- | --- |
| Docker Desktop | 最新安定版 | （社内所定配置先） |
| Windows Server 2022 ISO | 評価版可 | （社内所定配置先） |
| Exchange Server 2019 CU ISO | 最新CU | （社内所定配置先） |
| Thunderbird | 最新安定版 | （社内所定配置先） |

## 4.2 Microsoft 365試験テナント準備

1. Microsoft 365開発者プログラムに登録、または E5試用版を取得

2. テナントドメイン（*.onmicrosoft.com）を確認

3. グローバル管理者アカウントでサインイン可能であることを確認

4. カスタムドメイン（test.example.co.jp等）の追加準備

# 5. Hyper-V環境構築

## 5.1 Hyper-V機能の有効化

手順5.1.1: Hyper-Vの有効化

管理者権限でPowerShellを起動し、以下のコマンドを実行する。

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

※注意: 再起動が必要。BIOSで仮想化支援機能（Intel VT-x/AMD-V）が有効になっていることを確認。

## 5.2 仮想スイッチ作成

手順5.2.1: 内部ネットワーク用スイッチ作成

Hyper-V Manager または PowerShellで内部スイッチを作成する。

New-VMSwitch -Name "EXO-Lab-Internal" -SwitchType Internal

手順5.2.2: 外部接続用スイッチ作成

外部ネットワーク接続用のスイッチを作成する。

New-VMSwitch -Name "EXO-Lab-External" -NetAdapterName "イーサネット" -AllowManagementOS $true

※注意: ネットワークアダプタ名は環境に合わせて変更すること。

## 5.3 VM作成

以下の仕様で3台のVMを作成する。

| VM名 | メモリ | CPU | ディスク | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC01 | 4GB (動的2-8GB) | 2コア | 100GB | Primary DC |
| DC02 | 4GB (動的2-8GB) | 2コア | 100GB | Replica DC |
| AADC01 | 4GB (動的2-8GB) | 2コア | 100GB | Entra Connect |

手順5.3.1: DC01 VM作成

PowerShellで以下のコマンドを実行し、DC01 VMを作成する。

$VMName = "DC01"
$VMPath = "D:\Hyper-V\$VMName"

New-VM -Name $VMName -MemoryStartupBytes 4GB -Generation 2 -Path $VMPath
Set-VMMemory -VMName $VMName -DynamicMemoryEnabled $true -MinimumBytes 2GB -MaximumBytes 8GB
Set-VMProcessor -VMName $VMName -Count 2
New-VHD -Path "$VMPath\$VMName.vhdx" -SizeBytes 100GB -Dynamic
Add-VMHardDiskDrive -VMName $VMName -Path "$VMPath\$VMName.vhdx"
Connect-VMNetworkAdapter -VMName $VMName -SwitchName "EXO-Lab-Internal"
Add-VMNetworkAdapter -VMName $VMName -SwitchName "EXO-Lab-External"
Set-VMDvdDrive -VMName $VMName -Path "D:\ISO\WindowsServer2022.iso"

DC02、AADC01についても同様の手順で作成する（VMNameを変更）。

## 5.4 Windows Server初期設定

1. Windows Server 2022 (Desktop Experience) をインストール

2. コンピュータ名を設定（DC01, DC02, AADC01）

3. IPアドレスを静的に設定（上記ネットワーク構成表参照）

4. Windows Updateを適用

5. リモートデスクトップを有効化

# 6. Active Directory構築

## 6.1 プライマリDC (DC01) 構築

手順6.1.1: AD DS役割インストール

DC01にAD DS役割をインストールする。

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

手順6.1.2: フォレスト・ドメイン作成

新規フォレストおよびドメインを作成する。

$DomainName = "lab.local"
$NetBIOSName = "LAB"
$SafeModePassword = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123!" -AsPlainText -Force

Install-ADDSForest `
    -DomainName $DomainName `
    -DomainNetBIOSName $NetBIOSName `
    -SafeModeAdministratorPassword $SafeModePassword `
    -InstallDns:$true `
    -Force:$true

※注意: 自動的に再起動される。パスワードは要件に従って変更すること。

## 6.2 レプリカDC (DC02) 構築

手順6.2.1: ドメイン参加

DC02をlab.localドメインに参加させる。

$DomainName = "lab.local"
$Credential = Get-Credential  # LAB\Administrator
Add-Computer -DomainName $DomainName -Credential $Credential -Restart

手順6.2.2: レプリカDCに昇格

DC02をレプリカドメインコントローラーに昇格する。

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

$SafeModePassword = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123!" -AsPlainText -Force
$Credential = Get-Credential  # LAB\Administrator

Install-ADDSDomainController `
    -DomainName "lab.local" `
    -Credential $Credential `
    -SafeModeAdministratorPassword $SafeModePassword `
    -InstallDns:$true `
    -Force:$true

## 6.3 ADスキーマ拡張

Exchange属性（proxyAddresses等）を使用するため、ADスキーマを拡張する。この作業はスキーママスター（DC01）で実行する。

手順6.3.1: Exchange Server ISO マウント

Exchange Server 2019 CU の ISOファイルをDC01にマウントする。

※注意: Schema Admins および Enterprise Admins グループのメンバーで実行すること。

手順6.3.2: スキーマ拡張実行

以下のコマンドでADスキーマを拡張する。

# D:ドライブにISOがマウントされている場合
D:\Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON
D:\Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"LabOrg" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON
D:\Setup.exe /PrepareDomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON

## 6.4 構築確認

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | DC01でAD DSが正常に稼働していること |  |
| □ | DC02がレプリカDCとして正常に動作していること |  |
| □ | repadmin /replsummaryでレプリケーションエラーがないこと |  |
| □ | ADスキーマバージョンが拡張されていること |  |

# 7. Docker環境構築

## 7.1 Docker Desktop インストール

1. 社内所定配置先からDocker Desktopインストーラを取得

2. インストーラを実行

3. WSL 2バックエンドを有効化（推奨）

4. インストール完了後、端末を再起動

5. Docker Desktopが正常に起動することを確認

## 7.2 Docker Compose起動

手順7.2.1: プロジェクトディレクトリへ移動

コマンドプロンプトまたはPowerShellで作業ディレクトリに移動する。

cd exo-migration-tools\lab-env\docker

手順7.2.2: コンテナ起動

docker-composeでコンテナを起動する。

docker-compose up -d --build
docker-compose ps

## 7.3 動作確認

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | courier-imapコンテナが起動していること（ポート143, 993） |  |
| □ | postfix-hubコンテナが起動していること（ポート25, 587） |  |
| □ | dmz-awsコンテナが起動していること（ポート2525） |  |
| □ | dmz-internalコンテナが起動していること（ポート2526） |  |
| □ | テストユーザーでIMAP接続できること |  |

# 8. Entra ID Connect設定

## 8.1 AADC01 ドメイン参加

手順8.1.1: ドメイン参加

AADC01をlab.localドメインに参加させる。

$DomainName = "lab.local"
$Credential = Get-Credential  # LAB\Administrator
Add-Computer -DomainName $DomainName -Credential $Credential -Restart

## 8.2 Entra ID Connect インストール

1. Microsoft Entra管理センター（https://entra.microsoft.com）にアクセス

2. 「Identity」→「Hybrid management」→「Entra Connect」を選択

3. 「Download Microsoft Entra Connect」をクリックしてインストーラをダウンロード

4. AADC01でインストーラを実行

5. 「カスタムインストール」を選択

## 8.3 同期設定

| 設定項目 | 設定値 |
| --- | --- |
| ソースアンカー | objectGUID |
| 同期対象OU | テスト用OU（例: OU=TestUsers,DC=lab,DC=local） |
| パスワードハッシュ同期 | 有効 |
| パスワードライトバック | 必要に応じて有効 |
| シングルサインオン | 任意 |

# 9. Exchange Online設定

## 9.1 カスタムドメイン追加

1. Microsoft 365管理センターにアクセス

2. 「設定」→「ドメイン」→「ドメインの追加」をクリック

3. テスト用ドメイン（test.example.co.jp等）を追加

4. DNS TXTレコードでドメイン所有権を確認

5. MXレコードの設定は後で実施

## 9.2 テストユーザー作成

検証用テストユーザーをADに作成し、Entra ID Connectで同期する。または、New-EntraUsersFromCsv.ps1スクリプトを使用してEntra IDに直接作成する。

手順9.2.1: テストユーザー作成（ADパターン）

ADにテストユーザーを作成し、メール属性を設定する。

.\execution\phase2-setup\New-ADUsersFromCsv.ps1 `
  -CsvPath templates\sample_users_ad.csv `
  -TargetOU "OU=TestUsers,DC=lab,DC=local" `
  -SetMailAttributes

## 9.3 EXOコネクタ作成

手順9.3.1: コネクタ作成（WhatIfモード）

まずWhatIfモードで実行し、作成される設定を確認する。

.\execution\phase2-setup\New-EXOConnectors.ps1 `
  -OnPremDmzSmtpHost "dmz-smtp.internal.example.co.jp" `
  -AwsDmzSmtpIP "203.0.113.10" `
  -TargetDomainsFile domains.txt `
  -WhatIfMode

手順9.3.2: コネクタ作成（本番実行）

確認後、本番実行する。

.\execution\phase2-setup\New-EXOConnectors.ps1 `
  -OnPremDmzSmtpHost "dmz-smtp.internal.example.co.jp" `
  -AwsDmzSmtpIP "203.0.113.10" `
  -TargetDomainsFile domains.txt

# 10. メールフロー設定

## 10.1 Transport Rule作成

手順10.1.1: Transport Rule作成

メールフロー制御用のTransport Ruleを作成する。

.\execution\phase2-setup\New-EXOTransportRules.ps1 `
  -TargetDomainsFile domains.txt

## 10.2 Accepted Domain設定

手順10.2.1: Accepted Domain変更

対象ドメインをInternal Relayに変更する（未移行ユーザーへのフォールバック用）。

.\execution\phase3-routing\Set-AcceptedDomainType.ps1 `
  -DomainsFile domains.txt `
  -DomainType InternalRelay `
  -WhatIfMode

# 確認後、本番実行
.\execution\phase3-routing\Set-AcceptedDomainType.ps1 `
  -DomainsFile domains.txt `
  -DomainType InternalRelay

## 10.3 DMZ SMTP ルーティング変更

手順10.3.1: transport設定変更

dmz-awsコンテナのtransport設定を変更し、移行対象ドメイン宛をEXOにルーティングする。

# コンテナ内で実行
docker exec -it dmz-aws bash

# transport設定の編集
vi /etc/postfix/transport

# 以下の行を変更:
# test.example.co.jp      smtp:[postfix-hub]:25
# ↓
# test.example.co.jp      smtp:[tenant.mail.protection.outlook.com]:25

# 設定反映
postmap /etc/postfix/transport
postfix reload

# 11. 動作確認

## 11.1 メールフロー検証

| テストケース | 送受信経路 | 期待される経路 |
| --- | --- | --- |
| 内部→内部（EXO） | Outlook → Outlook | EXO内部配送 |
| 内部→外部 | Outlook → 外部メール | EXO → インターネット |
| 外部→内部（移行済み） | 外部メール → Outlook | dmz-aws → EXO |
| 内部→内部（未移行） | Outlook → Thunderbird | EXO → dmz-internal → courier |

## 11.2 最終確認チェックリスト

| 確認欄 | 確認項目 | 確認者/日時 |
| --- | --- | --- |
| □ | ADスキーマ拡張が完了していること |  |
| □ | Entra ID Connect同期が正常に動作していること |  |
| □ | テストユーザーにEXOメールボックスが作成されていること |  |
| □ | EXOコネクタが正常に作成されていること |  |
| □ | Transport Ruleが正常に作成されていること |  |
| □ | 全メールフローパターンでメール送受信が成功すること |  |
| □ | 切り戻し手順が動作することを確認済みであること |  |

# 12. トラブルシューティング

| 症状 | 対処方法 |
| --- | --- |
| VMが起動しない | Hyper-V機能の有効化を確認、BIOSの仮想化設定を確認 |
| Dockerコンテナ起動失敗 | docker logs <container> でログ確認、docker-compose down -v で再構築 |
| ADレプリケーション失敗 | repadmin /replsummary でステータス確認、DNS設定を確認 |
| Entra Connect同期失敗 | Synchronization Service Managerでエラー確認 |
| メールが届かない | Message Traceで配送状況確認、Postfixログ確認 |

以上